| Liste du reste à faire | Échéance | Qui doit agir | Niveau d'importance | Fait |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Former les cinq dernières hôtesses de caisse qui n’ont pas pu venir aux sessions. | Déc. 08 | Service formation |  | X |
| Mettre en place un système d’imprimante des tickets dans chaque stand d’accueil. | Janv. 09 | Informatique |  |  |
| Communiquer auprès des directeurs de magasin sur les mises en attente. | Déc. 08 | Chef de projet |  |  |
| Reprogrammer le calcul des soldes après chaque fin d’année. | Déc. 08 | Sous-traitant 2 |  | X |
| Mettre en place une carte de fidélité plastifiée avec tous les logos. | Juin 09 | Service communication |  |  |
| Faire un point avec le programmeur sur la documentation technique du programme 5. | Janv. 09 | Chef de projet |  |  |
| Vérifier le stand d’accueil du magasin 5. | Déc. 08 | Service maintenance |  |  |
| Mettre en place une information sur l’Intranet groupe. | Nov. 08 | Service communication |  | X |
| Mettre à jour le planning du mois de septembre. | Déc. 08 | Chef de projet |  |  |
| Préparer un plan de communication pour le projet suivant (carte de fidélité 2). | Fév. 09 | Chef de projet |  |  |
| Organiser un « pot » de fin dans le magasin pilote. | Déc. 08 | Chef de projet |  |  |
| Faire une communication vers le magasin 10. | Déc. 08 | Service communication |  |  |
| Mettre en place une formation complémentaire pour les hôtesses d’accueil. | Déc. 08 | Service formation |  |  |
| Mettre en place une carte de fidélité spéciale « grands consommateurs ». | Juin 09 | À définir |  |  |
| Préparer le bilan du projet avec le commanditaire. | Déc. 08 | Chef de projet |  |  |
| Organiser le « pot » final avec tous les magasins. | Déc. 08 | Chef de projet |  |  |
| Mettre en place la documentation utilisateurs magasin 8. | Déc. 08 | Expert fonctionnel |  |  |
| Mettre en place la documentation technique magasin 8. | Déc. 08 | Expert technique |  | X |
|  |  | TRÈS IMPORTANT |  |  |
|  |  | IMPORTANT |  |  |
|  |  | MINEUR |  |  |