|  |  | Éléments analysés | Causes | Plan d’action |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organisation du projet | Ce qui a bien marché + | La mise en œuvre du plan de communication au niveau du déploiement. | Travail effectué avec tous les responsables de magasin. | À reproduire pour le prochain déploiement ; ne pas hésiter à les mobiliser très tôt à cause de leur emploi du temps. |
|  | Ce qu’il faudrait améliorer - | Les réunions de suivi ont duré trop longtemps (plus de deux heures). | Ces réunions ont débordé sur des aspects techniques hors cadre et pas assez préparés par les différents acteurs. | Définir un cadre strict et s’y tenir, repréciser les rôles des acteurs techniques afin qu’ile effectuent leur travail de préparation |
| Réalisation du résultat | Ce qui a bien marché + | La mise en place du site pilote. | Le choix du magasin était judicieux, car il se trouvait dans la moyenne des magasins en termes d’efficacité globale. | Faire participer les responsables dans le choix du magasin pilote. |
|  | Ce qu’il faudrait améliorer - | La mise en place de la documentation technique pour la maintenance. | Cette tâche a été déportée suite aux différents retards, puis abandonnée. | Paralléliser la rédaction de la documentation avec le paramétrage ; l’inclure dans les tests et les livraisons. |