| Date : 30 septembre 2008 Lieu : Magasin pilote Heure : 15h00 | Participants : CP, HM, RG, sous-traitant 1, sous-traitant 2, GH |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonctions définitivement validées |  | Résultat des tests et restrictions éventuelles |  |
| Grandes fonctions : - Suivi compte client - Calcul solde points - Suivi caisse - Suivi accueil - Suivi client accueil - Suivi client caisse - Conso comptabilité - Conso siège - Suivi commercial |  | Ok pour l’ensemble de ces tests, voir colonne de gauche. Reste à régler les problèmes suivants au niveau du stand d’accueil : - qualité médiocre de l’impression ; - impression directe sur la carte de fidélité ; - classement des cartes perdues ou en attente. |  |
| Signatures des différents acteurs habilités à valider la livraison : commanditaire, chef de projet, sous-traitant 1 et sous-traitant 2. |  |  |  |