| Date : 15/09/08 Lieu : Magasin Sarthe Heure : 15h30 | Type de tests : Tests en caisse et au stand d’accueil |  | Participants : HM, RP, LP, GH, FG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scénario | Particularités du scénario | Anomalies rencontrées |  | Commentaires |
| 1 | Quatre clients en caisse en attente, dont un avec chariot rempli à deux fois la moyenne. Hôtesse de caisse débutante avec des problèmes de scannerisation nécessitant beaucoup de saisies par clavier. | Le client n’a pas l’information de son solde initial sur son écran de contrôle avant le débit de ses points de fidélité. L’hôtesse de caisse a cette information sur son écran, mais est obligée de la donner à l’oral, ce qui pose des problèmes de confidentialité. Le client ne comprend pas comment se fait le calcul et est obligé de vérifier lui-même, ce qui engendre encore des retards et des attentes en caisse. |  | Mettre en place toutes les informations sur l’écran de contrôle du client à savoir : - solde initial du ticket ; - solde des points fidélité ; - solde restant à régler ; - solde des points fidélité après débit. (Mettre toutes ces informations sur le ticket de caisse, conformément au cahier des charges fonctionnel.) |
| 2 | Deux clients en attente au stand d’accueil, dont un mécontent. | Problèmes avec le système d’imprimante : la partie autocollante de la carte passe mal dans l’imprimante ; il a fallu s’y reprendre à trois fois pour réussir à imprimer. Problèmes pour décoller la partie autocollante : il faut un cutter pour enlever le film de la carte. |  | Voir si on peut renseigner les cartes à la main : il suffit de reporter un numéro de client (voir problème d’image donnée au client final). |