| ## Souhaits du commanditaire | Organiser une communication importante au niveau des magasins pour le déploiement, dans la mesure où la mise en place de la carte de fidélité est attendue depuis plusieurs années. Ne pas oublier de travailler de concert avec le service communication sur la communication externe vers les clients, même si cette partie est hors du périmètre du projet. |  |
| --- | --- | --- |
| ## Stratégie générale de communication | S’appuyer sur les directeurs de magasin afin de les impliquer au maximum dans le projet. Ils se sont montrés assez critique en début de projet, il est donc nécessaire de s’en faire des alliés afin qu’il n’y ait aucun obstacle lors du déploiement final. |  |
| ## Cibles de la communication | Directeurs de magasin, hôtesses de caisses, hôtesses d’accueil et responsables de rayons comme relais vers les autres acteurs. |  |
| ## Moyens de communication | Réunions avec les responsables de magasin, Intranet pour tout le personnel, journal interne. |  |
| ## Tâches de communication | Organisation de la communication pour le déploiement en juin 2008. Début de la mise en œuvre en juillet 2008. Fin de la communication en décembre 2008. Cf. planning détaillé du plan de communication. |  |