|  |  | Objectifs du module | Dates des sessions | Acteurs à former | Formateurs pressentis | Budget de réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formation des hôtesses de caisse | Enregistrement et suivi des données clients | Savoir comprendre et suivre les impacts sur le ticket de caisse. | 28/09/08 et 30/09/08. | Magasins 1 à 10, soit 200 personnes. | HM et LP | 30 000 euros |
|  | Gestion des attentes clients | Savoir gérer les files d’attente en cas de carte défectueuse. | 01/10/08 et 03/10/08. | Magasins 1 à 10, soit 200 personnes. | HM et LP | 30 000 euros |
| Formation des hôtesses d’accueil | Création d’une carte | Savoir créer un client et attribuer une carte. | 01/11/08 et 03/11/08. | Magasins 1 à 10, soit 50 personnes. | GH et JU | 5 000 euros |
|  | Renouvellement ou perte d’une carte | Savoir retrouver les données client. | 15/11/08 et 17/11/08. | Magasins 1 à 10, soit 50 personnes. | GH et JU | 7 500 euros |