Caractéristiques et hypothèses

•	Le présent projet concerne le développement, la conception graphique, la production et le développement du site Web de <client, projet>.

•	En phase de création de l’architecture, les informations sur l’organisation et la hiérarchisation du site seront fournies par le client et complétées par les avis ou instructions de <société de développement Web>.

•	Le client fournira tous les contenus texte sous forme de copies validées (sur disquette et papier). Les supports audio et vidéo seront fournis sous un format numérique directement exploitable en ligne. Les calendriers de production s’appuient sur la réception, à des dates indiquées par ailleurs dans ce document, desdits supports. Tout retard de livraison est susceptible d’avoir un impact sur le budget et la durée globale du projet.

•	La production du site recouvre la création et l’optimisation du code HTML et de tous les fichiers et images pour un maximum de <n> pages. Le site propose des scripts élémentaires limités à des rollovers en JavaScript. Le site développé fonctionnera sur des serveurs Unix ou Windows NT et sera compatible avec Netscape 3.0+ et IE 3.0+ en environnements Mac/OS et Windows.

•	La durée du projet est estimée à 10 semaines à compter du <date>. Compte tenu de la disponibilité des équipes de développement, le projet ne saurait se prolonger au-delà du <date>. Tout élément entraînant une augmentation ou une réduction des délais de production (livraison tardive des contenus, ajout de fonctionnalités, etc.) est susceptible de créer des charges facturables additionnelles.

•	Le budget estimé repose sur les informations connues à ce jour. Après évaluation et finalisation des objectifs du site, des charges additionnelles seront éventuellement applicables en fonction des besoins spécifiques de programmation et de développement.