Destinataires Client Société: Prestataire et autre :

Participants Client Société: Prestataire et autre:

Ordre du jour / Agenda - A - B - C - Prochaine réunion : date, heure, lieu…

# Documents remis

docdocdoc

# Relevé de décisions

Les actions ou décisions notées dans l’état T (terminé), dans l’état A (abandonné) ou dans l’état N/A (non applicable) sont retirées de la liste à l’occasion du compte-rendu suivant, sauf demande contraire explicite.

| N° | Type (*) | Libellé | Qui | Date initiale | Date de réalisation | Suivi (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | A | Vérifier si la SOCIETTE utilise sa propre licence LOGICIEL | SOCIETE | 04/09/2000 | 13/10/2000 | C |

(*) : Type = A : action, D : décision, I : information

(**) : Suivi = C : en cours, T : terminée, A : annulée

# Suivi des anomalies

Les anomalies notées dans l’état V (vérifié) ou dans l’état A (abandonné) sont retirées de la liste à l’occasion du compte-rendu suivant, sauf décision différente en comité.

| Réf. | Date détection | Problème identifié | Gravité | Avancement | Etat (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FFT 43 |  | Statistiques graphiques sur détail vide : icônes d'images absentes. Faire une présentation "propre". | MAJEURE | Corrigée, livrée 2.1.2. Non testée | L |

(*) : Etat = 	T : Transmise, C : Correction en cours, L : Correction livrée, V : Correction vérifiée,

A : Abandonnée / Annulée

# Suivi d’avancement

| Livraison | Date prévue | Date effective | Correction anomalies | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0.0 |  | 24/08/2000 | FFT50, FFT52, FFT56 | Des anomalies existant en 2.1.2 ont été corrigées lors de ce changement de version. |
| 3.0.1 |  | 30/08/2000 |  | Au vu des problèmes rencontrés (facture7.jar), une re-livraison est effectuée. |
| 3.0.2 |  | 31/08/2000 |  | Au vu des problèmes rencontrés (notamment facture7.jar), une re-livraison est effectuée. |
| 3.0.3 |  | 20/09/2000 | FFT58, FFT59, FFT60 | Modifications prises en compte : Trap des exceptions liées à l’indisponibilité du serveur X11 Suppression de l'accès aux statistiques graphiques par tranche horaire Prise en compte du nouveau fichier de légende pour le détail des communications |

| Livraison | Date prévue | Date effective | Correction anomalies | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.0.0 | 24/10/2000 |  |  | Recette Usine replanifiée le 24/10 au lieu du 03/10 |