Récapitulatif le 19/02/01 validé par SOCIETE

| N | Titre anomalie | Sévérité | Etat de l’anomalie Transmise/En cours de Correction/ Corrigée/Vérifiée | Date Transmission ou relance par CLIENT | Date Réponse SOCIETE | Date Validation CLIENT | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contexte : Manuel d’installation (L1-KID-FACTURE version 1.0.2 du 17/11/2000 Il faut distinguer le nom du serveur web et le nom du serveur websphere. | Mineure | Correction non valide Corrigé KID v1.1 Correction non valide. Corrigée KIKD V1.5 Vérifiée | 22/11/2000 04/12/2000 18/12/2000 | 28/11/2000 03/01/2001 | 23/01/2001 | Ne pas oublier de modifier dans § 3.4.6.1 (dernière ligne), §4.9.1 et §6.1 |
| 2 | Contexte : Manuel d’installation (L1-KID- FACTURE version 1.0.2 du 17/11/2000 Le clonage des serveurs Websphere n’est pas pris en compte dans le manuel d’installation | Majeure | En cours de correction | 22/11/2000 | 28/11/2000 |  |  |
| 57 | La mise à jour de l’adresse e-mail ne fonctionne pas (message d’indisponibilité technique). Il semble que la mise à jour soit faite sur le numéro de contrat opérateur alors qu’elle doit être faite sur le numéro de contrat SCS (voir anomalie no 046). | Majeure | Transmise Corrigée V1.0.6 Vérifiée v1.0.6 | 18/12/2000 | 22/12/2000 | 28/12/2000 |  |