## < NomClient>

Maître d’ouvrage :

<NomClient>

Projet :

Bus inter-applicatif

Objet :

Mise en œuvre d’un bus d’échange inter-applications, multi-plates-formes et multi-protocoles de communication.

Ce bus applicatif assure 4 types de services :

- Les demandes de consultation de données appartenant à d’autres systèmes d’information

- Les demandes d’actions à d’autres systèmes d’information

- Les envois de notifications d’événements

- Les demandes de transfert de fichiers

Tous ces services implémentent l’échange asynchrone de messages. Pour le stockage et l’acheminement des messages (consultations et réponses, demandes d’action et rapports d’exécution, notifications), entre les diverses plates-formes, le bus applicatif s’appuie sur le gestionnaire de files d’attente MQSeries.

Pour le transfert de fichiers entre les diverses plates-formes, le bus applicatif s’appuie sur le moniteur de transfert de fichiers CFT. Il utilise MQSeries pour notifier le récepteur de la disponibilité du fichier.

Le bus applicatif fonctionne sur l’ensemble des plates-formes UNIX en natif ou sous le moniteur transactionnel XXXXX.

Le bus applicatif fonctionne aussi sur MVS en natif ou sous CICS.

Le bus applicatif est en cours d’intégration sur la plate-forme WINDOWS NT.

Prestations confiées à SOCIETE :

:

Conseil à la maîtrise d’ouvrage pour le choix des outils de communication middleware utilisés dans le cadre de ce projet.

Assistance à la réalisation du projet par l’intervention de ses collaborateurs, tout au long du projet, et dans tous les départements du client ( étude, intégration, production).

Assistance à la mise en conformité An 2000 de la solution.

Formation des utilisateurs et du personnel d’exploitation sur les produits Middlewares : DCE, ENCINA, et MQSeries.

Transfert du savoir-faire entre l’équipe SOCIETE et les équipes Client.

Volumétrie / Date :

:

Charge								: 2300 jours

Délai					: 3 ans

Dates					: 1998 – 2000

Equipe  moyenne					: 4 personnes

maximale					: 5 personnes

Caractéristiques Particulières :

:

Normalisation et Régulation des flux d’échange asynchrones entre les différents domaines fonctionnels des systèmes d’information.

Partenariat avec en particulier l’organisation du transfert de savoir-faire entre SOCIETE et le client.

Projet hautement stratégique touchant toutes les données véhiculées entre les différents systèmes d’information de l’entreprise.

Bilan :

:

Mise en production réussie.

Satisfaction du client vu le respect des engagements (techniques, fonctionnels, délai et budget).

Présence renforcée aujourd’hui chez le client. Une équipe d’experts middleware SOCIETE soutient étude, intégration et production dans le cadre des projets bâtis sur le bus inter-applicatif