Fiche de Cadrage

« MonProjet»

Version : 0.6

TABLE DES MATIERES

1 OBJET DU DOCUMENT	2

2 I. CADRE GENERAL	3

2.1 I.1 ENJEUX ET PERSPECTIVES         (VUE DSI)	3

2.2 I.2 OBJECTIFS DU PROJET	4

2.3 I.3 DEMARCHE, DEROULEMENT ET MACRO-PLANIFICATION DU PROJET	4

3 II. ORGANISATION DU PROJET	5

3.1 II.1 PRINCIPES GENERAUX	5

3.2 	5

3.2 II.2 POSITIONNEMENT DES INSTANCES ET DES ACTEURS	6

4 III. GESTION DU PROJET	9

4.1 III.1 PLANIFICATION ET SUIVI DU PROJET	9

4.2 III.2 LIVRABLES ET PROCES-VERBAL DE RECETTE	9

4.3 III.3 NOMENCLATURE ET SUPPORT DE STOCKAGE	10

4.4 III.4 SUIVI ET IMPUTATION BUDGETAIRE	10

5 ANNEXES	11

# OBJET DU DOCUMENT

Le présent document est centré sur la 1ère étape du programme de réalisations de rubriques INTRANET pour Le CLIENT.

Dans ce cadre, ce document a pour objet l’initialisation du projet INTRANET CLIENT , avec :

- le positionnement du cadre général de ce projet, avec les objectifs court terme à prendre en compte

- la présentation sommaire de l’organisation du projet permettant de positionner les instances et les acteurs

- la présentation sommaire de la gestion du projet

- l’étude de la proposition d’un nom mobilisateur pour le projet : CLIENT-WAY par exemple.

# I. CADRE GENERAL

Les informations seront extraites du dernier dossier d’engagement de notre SOCIETE et du cahier des charges initial du projet et qui doivent figurer en annexe.

## I.1 ENJEUX ET PERSPECTIVES         (VUE DSI)

Le programme CLIENT-WAY s’inscrit dans le cadre de la continuité des développements de rubriques Intranet déjà réalisées et de la mise en œuvre parallèle de l’infrastructure technique « révolutionnaire » Dotnet de Microsoft.

En conséquence, les enjeux de ce programme sont les suivants :

- permettre la poursuite accélérée du développement des rubriques Intranet par la la réutilisation de tous les composants applicatifs ou architecturaux existants, favorisant ainsi la continuité dans tous les investissements effectués (matériels, logiciels, formation et savoir-faire des équipes projets)

- tout en préparant  la perspective de l’introduction de la filière Dotnet et de l’accès aux Web Services et de la portabilité des premiers composants développés en interne pour intégration dans ce nouveau niveau d’environnement.

D’un point de vue ENGAGEMENT GLOBAL, il s’agit donc de positionner pour les 2 prochaines années une nouvelle filière de développement et d’exploitation, avec :

- une révision potentielle des méthodes et des techniques de développement et de déploiement

- une infrastructure adaptée avec un potentiel d’intégration à analyser.

## I.2 OBJECTIFS DU PROJET

Objectif prioritaire à court terme :

En regard des contraintes fixées par le projet (), l’objectif prioritaire est de fournir une première série de rubriques fonctionnelles et/ou techniques vraisemblablement sur l’architecture existante, dans un nouveau cadre organisationnel.

Objectif moyen terme (à confirmer selon les résultats du premier objectif ci-dessus) :

Généralisation dans ce cadre organisationnel, pour fourniture et/ou consolidation des différentes rubriques pour les différents types d’environnement : existants ou futurs (Dotnet).

## I.3 DEMARCHE, DEROULEMENT ET MACRO-PLANIFICATION DU PROJET

L’annexe reprend les éléments initiaux du cahier des charges établi en SEP 2001 et actualisé courant OCT au niveau macro-planning.

Cette annexe est validée par la réponse qui  constitue la base de départ pour l’initialisation de ce projet.

# II. ORGANISATION DU PROJET

## II.1 PRINCIPES GENERAUX

L e projet CLIENT-WAY  appartient à la famille des programmes Intranet, et constitue à ce titre un projet transverse sur différentes unités de CLIENT.

Ce projet est sous la responsabilité de la DIRCOM.

Ce projet concerne (dans un premier temps) principalement les unités

D’autres unités sont également concernées sur certaines parties du projet.

Une maîtrise d’œuvre déléguée est positionnée auprès de notre SOCIETE.

Au niveau de la mise en œuvre, ce projet s’appuie sur les instances décisionnelles et opérationnelles suivantes :

- le comité de direction de Le CLIENT

- le comité des achats et des investissements

- le comité opérationnel de la DIRCOM

et sur les entités standards de conduite de projet :

- comité de pilotage,

- comité de projet,

- comité des changements (non représenté ci-dessous).

SYNOPTIQUE  DE L’ORGANISATION DU PROJET

Comité de Direction Opérationnel

Comité Achats et investissements

Comité de Pilotage

Comité Opérationnel Dircom

Equipe projet MOA et MOE Dircom

Comité de Projet

Unité

Infrastructures et Développement

Unité

Production

Dircom

Unité

xxx

Unité

Etudes

Dircom

Unité

Etudes

DSI

Unité

Infrastructures et Sécurité

Société tierce

Support Expertise

( Eg. Microsoft)

Société

Maîtrise d’oeuvre

## II.2 POSITIONNEMENT DES INSTANCES ET DES ACTEURS

COMITE DIRECTION OPERATIONNEL

Rôle de pilotage et de décision opérationnel au niveau Le CLIENT avec :

- revue en point d’étape et bilan en fin de projet,

- validation et autorisation sur les orientations et engagements demandés par le comité de pilotage du projet.

COMITE DES ACHATS ET DES INVESTISSEMENTS

Rôle de décision pour les demandes d’achats de matériels et logiciels.

COMITE OPERATIONNEL DIRCOM

Rôle de pilotage et pré-décision au niveau de la Dircom.

Participants : Chefs de projets concernés par le projet.

COMITE DE PILOTAGE

Rend compte aux instances ci-dessus et présente les différents dossiers de points d’étape et d’engagement.

Suivi global des engagements et de la macro-planification. Analyse des alertes, points sensibles et faits marquants.

Relation avec les fournisseurs.

Les participants sont membres permanents (P), ou occasionnels selon les sujets abordés.

Réunion 1 fois par mois minimum, à caler avec les évènements majeurs du projet.

Un premier planning de réunion sera défini au lancement du projet.

| Participants |  |
| --- | --- |
| Responsable Dircom (P) | Mme |
| Responsable pilotage du projet (P) | M |
| Responsable unité e-Business |  |
| Responsable unité DSI |  |
| Responsable conseil SOCIETE | Marie |
| Responsable pilotage projet MOE (P) | Pierre |

COMITE DE PROJET

Suivi détaillé des engagements et de la macro-planification. Gestion opérationnelle des activités et affectation des ressources. Analyse des alertes, points sensibles et faits marquants.

Coordination entre toutes les unités concernées par le projet.

Les participants sont membres permanents (P), ou occasionnels selon les sujets abordés.

Réunion 1 fois par semaine avec possibilité d’annulation si absence sujet à traiter.

Un premier planning de réunion sera défini au lancement du projet.

| Participants |  |
| --- | --- |
| Responsable pilotage du projet(P) |  |
| Coordination opérationnelle du projet(P) |  |
| Responsable du sous-projet technique (P) |  |
| Représentant unité | A définir |
| Responsable équipe SOCIETE(P) | CDP en cours |

COMITE DES CHANGEMENTS

Instance de décision opérationnelle pour la mise en œuvre de toutes évolutions sur les différents environnements logiques et physiques.

Sous la responsabilité des chefs de projet Dircom et Dir. Technique , avec les différents responsables d’unités chargés du projet.

EQUIPE PROJET MOE ET MOA      <compléter côté fonctionnel>

Dans le cadre de la première étape du projet, sont concernés les unités suivantes :

|  | Rôles dans le cadre du projet et Coordonées |
| --- | --- |
| Unité Infrastructures et Développement (Activités transverses pour les différentes unités) | Pilotage du projet (M. xxxx téléphone etc) Coordination opérationnelle du projet Responsable Méthodes/Qualité Responsable Technique Informatique Répartie Responsable technique Groupware |
| Unité Expertise Réseaux Sécurité des systèmes infrastructures matériels et logiciels | Support |
| Unité Etude informatique (Activités d’études et de réalisation groupe) | Chefs de projet |
| Unité Exploitation informatique (Activités d’intégration et d’exploitation) | Responsable intégration Informatique Responsable Intégration Systèmes Exploitation des équipements Informatique Surveillance exploitation |

SOCIETE – MAITRISE D’OEUVRE

|  | Rôles |
| --- | --- |
| Directrice Associée : Marie | Conseil |
| Directeur des projets : Pierre. CDP : Philippe | Permanent du projet pour la totalité des lots |
| Directeur Technique : | Resp dev,intégration |

# III. GESTION DU PROJET

## III.1 PLANIFICATION ET SUIVI DU PROJET

Un macro-planning est géré par SOCIETE dans le cadre de la gestion globale du projet. La version initiale du macro-planning est déjà présentée.

Ce macro-planning reste à décliner en planning opérationnel (plan d’actions), avec la répartition effective des tâches par acteur et/ou ressource concernée, sur la base des rôles exposés au chapitre précédent.

Ce planning opérationnel est géré par le CDP (tbn) SOCIETE en relation avec son homologue CLIENT à partir des éléments de planification (ie : liste des tâches avec affectation des ressources) fournis par les différentes unités concernées par le projet.

Lors des comités de projet et comités de pilotage une revue de ces plannings est effectuée, avec :

- reprise du dernier compte-rendu avec les différents éléments de planification,

- examen des tâches avec actualisation des différents éléments de planification,

- positionnement des faits marquants depuis le dernier point,

- positionnement des alertes et points sensibles selon la quotation suivante :

- 0  pas d’alerte

- 1 faible, intervention au niveau équipe projet

- 2 sensible, intervention au niveau chef de projet

- 3 important, intervention au niveau pilotage du projet

- 4 très important, intervention au niveau chef de service

- 5 majeur, intervention au niveau direction

A l’issue des comités de projet et comités de pilotage, un compte-rendu doit-être effectué sous 3 jours (émetteur RB).

## III.2 LIVRABLES ET PROCES-VERBAL DE RECETTE

Deux types de livrable sont identifiés pour le projet:

- livrable de type « technique » lots xx

- livrable de type « documentaire » les autres lots

Lots « technique »

- Des recettes « usines »  et des recettes « d’intégration » sont effectuées par les équipes (Fournisseur et Client) chargées de la mise en place des rubriques et des différents composants des chaînes de liaison.

Lots «documentaire »

Différents documents sont produits tout au long du projet, et en corrélation avec le déroulement des lots « techniques ». Le client participant à l’élaboration des plans et supervisant le contenu, devra en tout état de cause valider au fil de l’eau les différents documents produits, et faire part des corrections à apporter dans un délai maximum de 5 jours ouvrés auprès du fournisseur.

Un Procès-verbal de recette provisoire sera émis à l’issue :

- de toutes les recettes des lots « techniques » et en conséquence du démarrage de rubriques en environnement de production,

- d’une version validée de tous les documents attendus (Pas de PV unitaire).

Un Procès-verbal de recette définitive sera émis à l’issue d’une période de garantie de 1 mois courant à partir du démarrage en environnement de production.

Etude et rédaction fonds documentaire

Garantie- Vérification en Service Régulier

(1 mois)

Validation Rubrique

Exploitation rubrique

Validation autre rubrique

PV. Recette

provisoire

PV. Recette

définitive

## III.3 NOMENCLATURE ET SUPPORT DE STOCKAGE

Afin d’assurer la cohérence et faciliter la diffusion de l’information, les règles suivantes doivent être respectées :

- la documentation est réalisée avec MS-WORD, avec mise en œuvre des modèles standards à définir (onglet Document Technique, modèle document technique),

- la documentation validée en état provisoire ou définitif est stockée sur un serveur STARLINK sous des répertoires pré-définis,

- la définition des répertoires, le stockage et la diffusion (via messagerie) des documents validés est assurée par le responsable du projet CDP SOCIETE,

- chemin d’accès : à définir

Le nommage des documents est sous la forme « PREFIXEnnn + Libellé Long + Version », et est mis en œuvre selon la nomenclature ci-dessous :

| Préfixe | Domaine du document |
| --- | --- |
| INETWWCAInnn | Comité Achats et Investissements |
| INETWWCDOnnn | Comite de Direction Opérationnelle |
| INETWWCDPnnn | Conduite Du Projet |
| INETWWCOPnnn | Comité Opérationnel Dircom |
| INETWWCREnnn | Compte-Rendu comité pilotage, comité de projet, et toutes autres réunions si nécessaire |
| INETWWMNSnnn | Méthode, Normes et standard et architecture CLIENT-WAY |
| INETWWPRVnnn | Procès-Verbal de recette provisoire ou définitive |
| etc |  |

nnn numéro chronologique de 001 à 999

## III.4 SUIVI ET IMPUTATION BUDGETAIRE

Le projet CLIENT-WAY est sur l’affaire/activité <n°xxx> : (Phase 1).

Le découpage en ligne d’imputation est sûrement en cours, et en tout état de cause est à reprendre.

# ANNEXES

Cahier des charges

Proposition dernier cri ! ! !