Plan Qualité

PACQ

« NomProjet»

Version : 1.0

| Historique du document |  |  |
| --- | --- | --- |
| Réf. AX220601-ERC-PAQ V0.1 |  |  |
| Version | Date | Modification |
| V0.0 | 18/06/01 | Plan Qualité création |
| V0.1 | 22/06/01 | Plan Qualité pour Revue de Contrat |
| V1.0 |  | Plan Qualité de démarrage validé par le client |
| V1.x |  | Intégration des demandes de réunions projet par phase |
| Vy.0 |  | Plan Qualité de chaque début de phase |
| Vy.z |  | Intégration au Plan Qualité des Avenants de chaque phase |

| Liste de diffusion |  |  |
| --- | --- | --- |
| Réf. AX220601-ERC-PAQ V0.1 |  |  |
| Société | Nombre | Destinataires |
| CLIENT | 1 | Directeur de Projet pour l’équipe projet client |
| SOCIETE | 1 | Directeur de Projet pour l’équipe projet fournisseur |

1 OBJET DU PLAN QUALITE	4

1.1 Objectifs et contenu	4

1.2 Positionnement	4

1.3 Procédures applicables	4

1.3.1 Procédures SOCIETE	4

1.3.2 Procédures Client	4

1.3.3 Autres procédures ou documents applicables	4

1.4 Champ d'action	4

1.4.1 Description générale du projet	4

1.4.2 Résumé des engagements et fournitures	5

1.4.3 Organisation générale du projet	5

1.5 Responsabilités associées	5

1.6 Approbation	5

1.7 Suivi	5

1.7.1 Revues	5

1.7.2 Fiche Assurance qualité ( FAQ )	6

1.8 Evolution	6

1.9 Terminologie	6

1.9.1 Glossaire des termes	6

1.9.2 Abréviations	6

2 PLAN DE MANAGEMENT DU PROJET	7

2.1 Description de la fourniture	7

2.2 Planning général	7

2.3 Organisation	7

2.3.1 Client	8

2.3.2 SOCIETE	8

2.4 Intervenants SOCIETE	8

2.5 Responsabilités respectives et attributions des tâches	8

2.6 Procédures de coordination	8

2.6.1 Structures de coordination :	8

2.6.2 Composition du comité de pilotage	9

2.6.3 Fréquence des réunions	9

2.7 Suivi de l'avancement des travaux	9

2.7.1 Principes généraux	9

2.7.2 Méthodes et outils de planification	9

2.8 Points de contrôle, revues et audits	9

2.9 Traitement des incidents et litiges	10

2.10 Traçabilité des actions en management	10

3 PLAN DE PRODUCTION	11

3.1 Principes généraux	11

3.2 Démarche de production	11

3.3 Description des phases du cycle de production	11

3.4 Documentation associée au cycle de production	11

3.5 Normes, standards, règles et conventions	11

3.6 Outils associés	13

3.7 Validations, recettes	13

3.8 Gestion de la configuration	13

3.8.1 Eléments de configuration	14

3.8.2 Identification	14

3.9 Gestion des supports	14

3.10 Gestion des modifications	14

3.10.1 Anomalies	14

3.10.2 Evolutions	15

# OBJET DU PLAN QUALITE

## Objectifs et contenu

Le présent Plan Qualité a pour objectif de décrire les dispositions prises par SOCIETE pour la maîtrise de la qualité du projet CLIENT.

## Positionnement

Le Plan Qualité est un document permanent, qui doit être considéré comme distinct des autres dossiers ou documents plus directement opérationnels, tel que le plan projet : organigramme technique des tâches, planning actualisé, etc.

Le Plan Qualité fait partie de la documentation enregistrée dans le dossier de projet.

Le dossier de projet est destiné à permettre l'archivage sous une forme structurée de toutes les pièces significatives du projet : documents contractuels, courriers, comptes-rendus de réunion, plan projet à jour, référence des spécifications, Plan Qualité, cahier de recette, etc.

## Procédures applicables

### Procédures SOCIETE

-  Elaboration d'un plan qualité (obligatoire pour ce projet)

-  Maîtrise des documents d'un projet

### Procédures Client

-  Exigences qualité du cahier des charges

### Autres procédures ou documents applicables

## Champ d'action

### Description générale du projet

Le Client a lancé une consultation pour le développement d’un site  internet.

Ce site est divisé en différents espaces.

La partie technique de ce projet comporte les domaines d'intervention suivants :

- développement Java sur WebSphere et DB

- mise en œuvre de logiciels,

- transfert de compétences,

- intégration,

- garantie et support.

### Résumé des engagements et fournitures

SOCIETE doit fournir et mettre en oeuvre dans des délais impartis les éléments prévus dans la proposition SOCIETE, au prix convenu dans celui-ci. La prestation est un engagement de résultat sur les spécifications fonctionnelles et techniques du cahier des charges CLIENT.

### Organisation générale du projet

Le client CLIENT est représenté par un Directeur de Projet, assisté d'un Responsable Qualité, et aidé dans sa mission par une équipe formée d'Utilisateurs, de consultants en communication, de designers online et  d'Informaticiens.

Le fournisseur SOCIETE est représenté par un Responsable de projet, responsable d'une équipe d'experts techniques, de développeurs/intégrateurs et assisté d'un Responsable Qualité.

## Responsabilités associées

Dans la structure opérationnelle du projet :

Le Responsable Qualité SOCIETE

Le présent plan qualité est défini et rédigé par le Responsable Qualité SOCIETE du projet, chargé de sa mise en oeuvre et du contrôle de son application tout au long du projet.

Ce plan doit constituer le référentiel du processus d'intégration, de conduite de projet, de gestion des modifications et de contrôle qualité.

Le Responsable Qualité Client

Le Responsable Qualité du client, participe à la rédaction du Plan Qualité pour définir la participation du Client à la réalisation de la prestation ainsi que la composition et le rôle des structures de coordination ( comité de pilotage, groupe de travail ... ).

## Approbation

Ce document est soumis à la vérification du responsable de projet pour SOCIETE, qui le remet ensuite pour approbation au responsable du projet pour le Client.

## Suivi

### Revues

Un système de revues est prévu :

- une revue lancement du projet,

- des revues en cours de projet,

- une revue fin de projet.

En dehors des revues formelles, le Client se réserve la possibilité d'audit qualité de projet, pour l'aider à analyser les écarts entre l'état réel des produits et l'état prévu de ceux-ci.

Une élaboration continue d'indicateurs qualité sera faite. Les indicateurs seront les suivants:

- suivi d'actions ( terminées, en cours, prévues),

- suivi des revues ( présence, durée, problèmes identifiés, lecture des documents)

### Fiche Assurance qualité ( FAQ )

Une FAQ est établie pour toute liaison avec l'assurance qualité : contrôle, revue, test, ... La fiche est émise  par l'auteur d'un contrôle de produit, le responsable d'une revue, le responsable qualité. Elle accompagne les documents de ces contrôles, revues, tests pour servir de support aux observations.

La FAQ est transmise au responsable des éléments qui font l'objet de la fiche. Celui-ci donne une réponse qui, si elle est approuvée, termine l'action qualité.

Le responsable qualité gère les FAQ (numérotation, liste, état) et les enregistre dans le dossier projet.

## Evolution

Le présent Plan Qualité intègre son propre processus d'enrichissement :

- il est établi en début de projet dans une version précisant les dispositions connues et applicables à chacune des phases du projet,

- il est révisé à chaque fin de phase, pour chaque nouvelle phase, il est alors complété par de nouvelles versions si nécessaire.

Ces versions sont présentées en validation en respectant le processus vu au §1.6.

Les évolutions en cours de phase de ce plan sont présentées pour approbation au responsable de projet du Client lors d'une réunion de suivi de projet.

Toute évolution du Plan fait l'objet d'une Fiche d'Assurance Qualité.

## Terminologie

### Glossaire des termes

.

### Abréviations

Le Client	CLIENT

FAQ		Fiche Assurance Qualité

FDM		Fiche de Demande de Modification

BL		Bordereau de livraison

PV		Procès verbal de recette

# PLAN DE MANAGEMENT DU PROJET

## Description de la fourniture

Les lots contractuels sont définis dans la proposition commerciale. Les fournitures et services associés sont schématisés ici (cocher toutes les cases utiles) :

| Prestations Produits à réaliser | Conception | Réalisation | Mise en oeuvre | Gestion projet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit logiciel |  |  |  |  |
| Prototype |  |  |  |  |
| Sources |  |  |  |  |
| Kit installation / désinstallation |  |  |  |  |
| Jeux d’essais et résultats |  |  |  |  |
| Documentation |  |  |  |  |
| Plan Qualité |  |  |  | X |
| Dossier de spécifications |  |  |  |  |
| Dossier de réalisation |  |  |  |  |
| Manuel utilisateur |  |  |  |  |
| Manuel d’installation/exploitation |  |  |  |  |
| Plan d’intégration |  |  |  |  |
| Cahier d’intégration |  |  |  |  |
| Bilan d’intégration |  |  |  |  |
| Plan projet |  |  |  |  |
| Compte-rendu d’avancement |  |  |  |  |
| Protocole de recette |  |  |  |  |
| Dossier des tests unitaires |  |  |  |  |
| Dossier recette usine |  |  |  |  |
| PV de recette |  |  |  |  |

## Planning général

Le planning contractuel est défini dans la proposition commerciale. Le lancement est prévu pour le :

« date »			Début du projet

## Organisation

### Client

RESPONSABLE PROJET

RESPONSABLE QUALITE

CONSEIL STRATEGIE

RESPONSABLE DESIGN

RESPONSABLE TECHNIQUE

### SOCIETE

RESPONSABLE PROJET

RESPONSABLE QUALITE

EXPERT & CONSEIL TECHNIQUE

INTEGRATEUR

COMPOSITEURS

## Intervenants SOCIETE

SOCIETE mandatera un  responsable du projet qui au titre de la prestation sera le représentant d’SOCIETE vis à vis du Client.

## Responsabilités respectives et attributions des tâches

Le responsable de projet SOCIETE a pour mission d'effectuer toutes les tâches nécessaires au bon déroulement du projet.

Il est responsable de la définition, de l'intégration et de la mise en oeuvre des fournitures contractuelles selon le plan de production décrit au chapitre suivant. A ce titre :

- il est l'interface SOCIETE avec le Client pour ce projet, il participe aux réunions d'avancement,

- il assure le pilotage, la coordination et l'encadrement des intervenants SOCIETE,

- il tient en permanence un plan projet avec le planning, les tâches, l'avancement des lots,

- il est responsable de la qualité des fournitures, donc d'abord de la tenue du Plan Qualité.

Il s'appuie sur le responsable Qualité SOCIETE pour:

- la rédaction du document Plan Qualité

- la gestion de la configuration, des supports, et des anomalies,

- les revues des fournitures.

## Procédures de coordination

### Structures de coordination :

Un comité de pilotage est mis en place, c'est l'instance de décision qui assure le pilotage de l'avancement du projet.

### Composition du comité de pilotage

Le Client	Direction

Responsable Projet

SOCIETE		Direction

Responsable projet

### Fréquence des réunions

Ces réunions sont convoquées par le Responsable Projet du Client qui en établit l'ordre du jour. Les PV de réunion sont établis par le responsable de projet SOCIETE pour approbation par le Client.

## Suivi de l'avancement des travaux

### Principes généraux

L'équipe projet maintient un planning prévisionnel de réalisation de chaque phase. La périodicité de mise à jour de ce planning est hebdomadaire.

Les grandes tâches de la phase sont représentées avec leur dates de début et de fin, ainsi que les dates de livraisons des documents ou produits au client.

Ces plannings sont consolidés par le responsable de projet qui présente un avancement à jour à chaque réunion.

### Méthodes et outils de planification

Le processus de conduite du projet repose sur l'établissement d'un référentiel, puis d'un pilotage du projet en regard de ce référentiel. Le référentiel est appelé Plan Projet. SOCIETE élabore un Plan Projet et livre celui-ci en début de chaque phase. L'outil de planification utilisé est MS-Project.

## Points de contrôle, revues et audits

La conduite du projet dans ses différentes phases est assurée grâce un comité de suivi à :

- des réunions hebdomadaires ou fonction des points clés du projet.

Participent aux réunions :

- le Responsable Projet du Client

- le Responsable Projet d’SOCIETE,

- toute personne jugée utile ( responsable qualité, experts, etc ..),

L'ordre du jour des réunions suit le schéma type suivant :

- gestion du projet

. approbation du précédent compte-rendu,

. fourniture d'un planning d'avancement et d'un tableau de suivi des tâches,

. examen de ces deux documents.

- aspects techniques

. récapitulatif des travaux, solutions apportées, problèmes identifiés.

- aspects qualité

. examen des indicateurs (tableau des actions)

- questions diverses

- positionnement de la réunion suivante et de son objet.

Chaque problème est analysé, puis traduit en termes d'actions, et à ce titre référencé dans le tableau des actions.

Certaines réunions techniques sont provoquées à l'occasion de points clés du projet (fin de phase, revue de document).

## Traitement des incidents et litiges

La procédure à appliquer en cas d'incidents rencontrés sur le projet est la suivante :

- en cas d'incidents dûs à un problème organisationnel, fonctionnel ou contractuel, une FAQ est saisie et traitée lors de la réunion hebdomadaire suivante,

- en cas de non-conformités des fournitures voir le § 3.10 Traitement des anomalies dans le Plan de Production.

Les FAQ présentant des difficultés et non-traitées par le comité de suivi, seront examinées en comité de pilotage.

Une FAQ est également établie en cas de non application du Plan Qualité, ou en cas de non respect du plan projet.

## Traçabilité des actions en management

Les actions de management sont enregistrées dans le dossier projet par le responsable de projet pendant la durée de la prestation et jusqu'à la fin des obligations contractuelles.

# PLAN DE PRODUCTION

## Principes généraux

L'objectif de la partie "Plan de Production" est de décrire le cadre méthodologique destiné à assurer plus particulièrement la qualité des fournitures du projet du Client.

Elle contient les éléments suivants:

- le rappel des moyens nécessaires à la réalisation du projet,

- le cycle de vie global de production, avec identification des principales phases, définition des tâches correspondantes, et attributions des responsabilités,

- le suivi de l'avancement correspondant, qui est cohérent avec les dispositions générales décrites dans la partie "Plan de Management".

## Démarche de production

Le projet respecte le cycle de production souhaité par la Méthode d’Ingénierie en vigueur chez le Client.

## Description des phases du cycle de production

Les phases du cycle sont génériques.

Elles comportent, y compris pour la conduite de projet :

- lancement,

- préparation (technique, organisation, suivi),

- déroulement,

- bilan.

## Documentation associée au cycle de production

Les documents de mise en oeuvre seront les documents standards d'accompagnement des produits, ainsi que la documentation spécifique développée pour le Client.

La documentation est validée comme ce propre document en respectant les visas d’auteur, de vérificateur, et d’approbateur.

Tous les modèles de gestion de la documentation (page de garde, diffusion, cartouches visas, modifications), ainsi que le cycle de vie des documents seront arrêtés au lancement du projet par la mise à jour du Plan Qualité commun au Client et SOCIETE.

## Normes, standards, règles et conventions

Normes de documentation

L'ensemble de la documentation sera référencé et archivé par l'équipe projet. Les standards de présentation pour les documents de gestion de projet et de technique SOCIETE seront conformes aux normes SOCIETE, quant aux manuels d'utilisation et d'exploitation de l'applicatif ils seront conformes aux préconisations du Client.

Normes de développement, certification et production sous WebSphere

Les documents du cadre normatif sont de trois natures et s’adressent à trois profils d’acteurs :

- Le cadre général représenté sur le schéma précédent présentent des documents qui sont susceptibles d’être utilisés par les client, développement et production :

- Le cadre organisationnel présente les acteurs et leurs rôles dans le cadre du cycle de développement projet,

- Le dossier d’architecture technique intègre les normes et standards existants en matière d’infrastructure et d’architecture logique et physique,

- Les normes J2EE traitent de méthodes, normes et standards de développement,

- La sécurité décline la politique générale de sécurité

- Le manuel de procédures de mise en production intègre l’organisation en terme d’acteurs et d’instances.

- Les normes d’intégration s’adressent aux équipes chargées de l’intégration des systèmes, sous systèmes et applications dans les environnements de certification et production.

- Les normes d’exploitation s’adressent à la production et plus particulièrement à l’hébergeur chargé de l’exploitation et de la supervision des systèmes.

## Outils associés

Outil de conception

Il se fait avec l'aide de l'outil Rational Rose (modèles objets).

Outil de documentation

Word pour les documents de gestion du projet et la documentation de production.

Outils de développement

Visual Age for Java, Websphere Studio pour les développements spécifiques.

## Validations, recettes

Respect du protocole de recette établi conjointement avec le Client en première phase du projet.

Un BL est mis en en-tête de chaque livraison SOCIETE. La signature datée de ce BL par le Client prouve la bonne réception du package et déclenche le compte à rebours de la recette de son contenu. Un modèle de BL est créé pour la première livraison.

La validation par le Client, des documents de gestion du projet rédigés par SOCIETE devra intervenir dans un délai de cinq jours ouvrés après leurs remises et déclenchera le début de l'étape suivante. Les documents de production seront validés quant à eux sous dix jours ouvrés après leurs livraisons.

La validation par le Client des logiciels SOCIETE devra intervenir dans un délai d’une semaine calendaire après leurs livraisons (Vérification d’Aptitude).

Des procés-verbaux de recette constitueront l'acceptation de livraison des lots contractuels.

La recette définitive interviendra au plus tard 1 mois après la recette provisoire.

## Gestion de la configuration

Le responsable de projet est responsable de la gestion de la configuration. Il tient à jour la liste des éléments de la configuration et des évolutions des états de configuration.

### Eléments de configuration

Dans le cadre du projet du Client, les éléments à gérer sont :

-  la documentation technique des logiciels

-  les manuels utilisateur et d'exploitation,

-  les composants ou unités d'intégration logiciels,

- ...

### Identification

Les règles du Client définiront la manière d'identifier les éléments de la configuration.

## Gestion des supports

Comme pour le présent Plan Qualité, une fiche d'identification est jointe comme page de garde à chaque document et précise :

- l'identification du document,

- la liste de diffusion,

- le suivi des versions et mise à jour du document.

Une bibliothèque des documents du projet est gérée par le responsable de projet et contient l'ensemble.

Des répertoires de développement contenant les logiciels du projet seront gérés par l'équipe projet d’SOCIETE et leur sauvegarde quotidienne sera assurée par SOCIETE dans le cadre de son exploitation normale. Il en est de même après la livraison chez le Client, qui assurera la sauvegarde journalière de tous éléments nécessaires au projet.

SOCIETE respectera l’arborescence de l’espace physique souhaité par le Client dans le cadre de la gestion de configuration.

## Gestion des modifications

La gestion des modifications a pour rôle de maîtriser les modifications apportées aux composants de la configuration.

### Anomalies

Une anomalie est une non-conformité aux exigences contenues dans les documents contractuels ou assimilés ( documents applicables, compte-rendu, note ).

Dans le cas d'anomalie de fonctionnement ou de difficulté mise en évidence au cours du projet, la FAQ est utilisée.

### Evolutions

Une évolution est un changement des exigences.

Dans le cas d'une demande d’évolution, celle-ci est matérialisée sur une Fiche de Demande de Modification. La fiche complétée fait l'objet d'une analyse et d'une évaluation par le Responsable de Projet SOCIETE. Le Responsable de Projet du Client, s'il décide de prendre en compte la demande émet alors un Ordre de modification et le transmet au Responsable de Projet SOCIETE.

Toutes les modifications sont enregistrées dans le dossier projet, par le Responsable qualité

Une FAQ peut éventuellement être émise.

Le Responsable de projet est responsable du suivi des modifications, de l'application et de l'enregistrement des actions correctives éventuelles.