Stratégie de communication

Polo

Auteur : Karen

Nom du fichier : 08-Stratégie de communication-Polo

Emplacement : C:\polo\communication\plans

Date de création : 20 avril

Date de modification : 20 avril

N° de version : 1

Livrable N° 08

Nom du projet

# Prise en compte de la communication

| ## Entreprise | Communication habituelle - Relationnel et mailings vers certains clients - Quelques e-mails - En interne, essentiellement orale Références - Mailing de promotion sur les voiles en novembre |  |
| --- | --- | --- |
| ## Acteurs | Commanditaire - Henri souhaite une communication simple, mais illustrant l’idée du haut de gamme, notamment au niveau du matériel funboard. - La démarche devra se centrer sur l’atteinte de clients nouveaux, à travers la communication concernant la mise en place du site. - Pas de communication spécifique relative à la gestion des stocks. - Henri souhaite un point hebdomadaire simple sur l’avancée du projet et un point mensuel plus élaboré avec l’ensemble des acteurs participant au projet. - Un point hebdomadaire sera réalisé entre les deux prestataires CAPS et PO Clients - Les clients souhaitent une communication orientée produits. - La communication doit avoir un caractère ludique. - Mettre en avant la notion de service (nouveau service aux clients). Références - Voir les communications effectuées par les concurrents sur les sites dans Wind et PlancheMag (presse spécialisée). |  |
| ## Produit | Communication courante - Pas de communication sur la gestion des stocks. - Accentuer la communication relative à l’adresse du site. Références - Communications effectuées sur l’ensemble des sites Internet - Presse nautique |  |

# Stratégie de communication

| ## Opérationnelle | Fond - Synthétique, par relevés de décision Forme - Pas de forme imposée |
| --- | --- |
| ## Informative | Fond - Synthétique, par comptes rendus et relevés de décisions Forme - Pas de forme imposée |
| ## Promotionnelle | Fond - L’accent est mis sur la notion d’un nouveau service offert aux clients. Forme - De préférence en utilisant la presse spécialisée |

# Cibles

| ## Acteurs | Internes - Henri, Patrick Externes - CAPS, PO, Philippe, clients |
| --- | --- |
| ## Instances | Internes - Comité de pilotage du projet Externes - Équipe projet |

# Messages

| ## Acteurs | Internes - Concernant l’avancement du projet - Concernant les difficultés rencontrées Externes - Concernant l’avancement du projet - Pour les clients : « Un nouveau service vous est proposé » |
| --- | --- |
| ## Instances | Internes - Concernant l’avancement du projet Externes - Concernant la réalisation du logiciel et du site |

Signature du commanditaire du projet			Signature du chef de projet