Conducteur de réunion

Polo

Auteur : Karen

Nom du fichier : 25-Conducteur de réunion

Emplacement : C:\polo\communication\réunions\autres

réunions

Date de création : 07/07/2000

Date de modification : 07/07/2000

N° de version : 1

Livrable N° 25

Nom du projet

# Eléments de la réunion

| ## Type de réunion | Reporting hebdomadaire |  |
| --- | --- | --- |
| ## Objectifs principaux | Décalage des dates du projet suite aux retards pris dans la planification |  |

| Date : 07/07/2000 Lieu : Magasin Heure : 08h00 |  | Participants : Karen Henri |  | Animateur : Karen Modérateur : Karen Rapporteur : Karen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thèmes | Tps |  | Décision prise |  | Responsable |
| Formation des utilisateurs au logiciel de gestion des stocks Nombre de prototypes du site à mettre en développement Communication avec le journal du projet | 10 m 15 m 5 m |  | La formation sera prioritaire pour Patrick, peut être repoussée pour les autres Le nombre de boucles de développement sera au maximum de 10 Cette communication ne dévoilera pas tous les détails des services du site |  | Programmeur 2 sous l’égide de Claudio Infographiste , Programmeur 1 sous l’égide de François Christophe, en liaison avec Patrick |
| Prochaine réunion : 14/07/2000 Date : 14/07/200 Lieu : Magasin Heure : 08h00 |  |  | Thèmes à aborder : la préparation du plan de recette la mise en production du site |  |  |