## Slide 1: Rapport final

## Slide 2: Ce qui a été réalisé
Le logiciel de gestion des stocks
Le site opérationnel de vente
Une communication vers les clients
Objectifs complémentaires :
  Initiation à la micro-informatique
  Sensibilisation à l’ensemble des techniques mises en œuvre

## Slide 3: Les problèmes rencontrés
Le planning trop serré dès le départ
La disponibilité des acteurs de terrain
Le développement en RAD du site (logique difficile à mettre en œuvre)
La réalisation de l’interface graphique du site

## Slide 4: Ce qu’il faut améliorer
L’organisation du reporting
La finesse de la planification
La rigueur dans la communication opérationnelle (compte rendus écrits synthétiques)

## Slide 5: Ce qu’il faut renouveler
Le mode de fonctionnement avec le commanditaire
La mise en place des rôles de chacun (temps pris pour la définition des fiches de poste)
La gestion de la communication promotionnelle

## Slide 6: Remerciements
À Philippe qui a consacré beaucoup de son temps personnel au projet
À Claudio pour sa rigueur
À François pour sa disponibilité
À Henri pour la confiance accordée